WQC-LL-011

Lessons Learned

Westo QG Connected

Projet réel · Antaannarivo, Madagascar · Responsable : Andriniaina R. — Chef de projet / Exploitant

| ID | Constat | Leçon | Application future |
| --- | --- | --- | --- |
| LL-01 | Débit Starlink variable | Interpréter les KPI avec leur contexte | Multiplier les mesures |
| LL-02 | Le positionnement influence la performance | L'installation physique fait partie de la conception | Valider l'emplacement |
| LL-03 | Les coupures électriques affectent le service | La continuité électrique est un risque majeur | Formaliser la reprise |
| LL-04 | La documentation facilite les changements | Documenter réduit les erreurs | Maintenir les guides |
| LL-05 | Une seule personne exploite le projet | La simplicité est essentielle | Automatiser et standardiser |